Azure ServiceNow Discovery / Service Mapping PoC
环境构筑手册（B计划：单一 VNet 多 Subnet 版）

基于 poc_manual_v2.docx 调整｜B计划生成日：2026-06-29

本手册面向“几乎从 0 开始使用 Azure”的实施者，主线使用 Azure Portal 操作；本版为 B计划：Azure 侧只创建一个 VNet，并在同一 VNet 内通过多个 subnet 完成 Server、MID/Linux、Client/ACC 分区。ServiceNow 部分仍按 Discovery、Cloud Discovery、Service Mapping、ACC 四条验证线拆分。

重要：本文档不会保存任何真实密码、token、client secret 或 SNMP community。请把凭据存放在 ServiceNow Credential、Azure Key Vault 或组织认可的密码库中。

# 1. 结论与构筑方针

PoC 的核心不是单纯创建 VM，而是构造一组可被 ServiceNow 从不同机制发现的 Azure 目标：IP Range Discovery、Credentialed Discovery、Azure Cloud Discovery、Service Mapping、ACC。

Azure 网络采用 B计划：只创建 1 个 VNet（vnet-snow-poc-single），在同一 VNet 内建立 subnet-server、subnet-mid、subnet-client、AzureBastionSubnet。原方案的 vnet01/vnet02/vnet03 改为同一 VNet 内的逻辑分区。

Ubuntu 不再验证跨 VNet Peering，而是单 NIC 放在 subnet-mid；通过同一 VNet 内 subnet 间私网路由和 NSG 规则验证它能访问 subnet-client 的测试端口。

两个 MID Server：Windows MID 放在 subnet-server，Linux MID 放在 subnet-mid。这样仍能分别验证 Windows/Linux MID 在不同 subnet 区域的可达性和选择策略。

Palo Alto / FortiGate 作为 Discovery 対象のみ（只作为被发现对象），不承担真实流量转发；重点启用管理接口与 SNMP。

按图中范围，AWS / Others Cloud / NW(Others) / traffic-based Mapping 不做。

# 2. 从三张图抽取出的验证范围

| 大分类 | 中分类 | 小分类 | 验证对象 | 范围 | 实施解释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horizontal | IP Range | Credential-less | Windows / Linux | 对象 | 用于验证无凭据扫描、端口发现、分类前置行为；不会证明完整属性采集。 |
| Horizontal | IP Range | Credential | Windows / Linux / NW(PaloAlto) / NW(FortiGate) | 对象 | Windows/Linux 使用 OS 凭据，网络设备使用 SNMP/设备凭据。NW(Others) 不做。 |
| Horizontal | Cloud Discovery | Credential | Azure | 对象 | AWS / Others Cloud 不做。通过 Azure Service Principal 做 API 级 Cloud Discovery。 |
| Horizontal + Service Mapping | IP Range | Credential | Windows / Linux / NW(PaloAlto) / NW(FortiGate) | 对象 | 先完成 Horizontal Discovery，再验证依赖关系和基础连接。 |
| Horizontal + Service Mapping | IP Range + Top-down Entry Point | Credential | Windows / Linux / NW(PaloAlto) / NW(FortiGate) | 对象 | 需要准备 IIS/Nginx 等可访问入口点；NW 只作为链路/依赖对象验证。 |
| Horizontal + Service Mapping | Cloud Discovery + Top-down Entry Point | Credential | Azure | 对象 | Azure 资源发现后，以云上应用入口点做映射验证。 |
| Horizontal + Service Mapping | Cloud Discovery + traffic-based Mapping | Credential | 検証不可 | 对象外 | 按图中范围，不在本 PoC 做。 |
| ACC | Agent Based | Credential | Windows / Linux | 对象 | 在 Windows 11 与 Linux/Ubuntu 主机上安装 ACC Agent，验证 Host Data / Check 结果。 |

# 3. Azure 实作时必须修正/注意的点

| 主题 | 风险/限制 | 处理建议 |
| --- | --- | --- |
| 单一 VNet B计划 | 本版不再验证多 VNet Peering，无法作为 VNet 间互通架构的直接证据。 | 将验证重点改为同一 VNet 内 subnet 分段、NSG 控制、NAT 出站、Bastion 登录。需要 Peering 证据时仍需回到原方案。 |
| 网络权限 | 即使只创建一个 VNet，仍然需要 Microsoft.Network/virtualNetworks/write 以及 subnet/NSG/NAT/Bastion 相关权限。 | 如当前账号无权限，请管理员预建 vnet-snow-poc-single 或授予 Network Contributor。 |
| Multi-NIC | Azure VM 的 NIC 不能跨 VNet；B计划只有一个 VNet，跨 VNet Multi-NIC 限制不再是主要问题。 | Ubuntu 保持单 NIC 放在 subnet-mid；通过同一 VNet 内路由访问 subnet-client。 |
| Peering | B计划没有多个 VNet，因此不创建 Full Mesh VNet Peering。 | 1-7 改为确认 Peerings 为空、四个 subnet 都在同一 VNet、NSG 规则承担访问控制。 |
| Azure 私有 IP | Azure 每个 subnet 保留前几个和最后一个 IP，图中 .1/.2/.3 不建议/不可作为 VM IP。 | 实际固定 IP 从 .10/.20 等开始分配，保留原 IP Plan。 |
| Bastion | Azure Bastion 需要名为 AzureBastionSubnet 的专用 subnet，且大小通常要求 /26 或更大。 | 在 vnet-snow-poc-single 内预留 10.0.0.128/26。 |
| Windows 11 | Azure Windows client VM 可能受 license / image 可用性约束。 | 优先确认订阅/租户资格；若不可用，记录偏差并用 Windows Server 先验证 ACC 流程。 |
| Marketplace 设备 | Palo Alto / FortiGate PAYG 会产生软件费用，且模板可能要求多个 NIC/subnet。 | 先用最低规格、target-only；若模板强制多 subnet，可在 vnet-snow-poc-single 内增加厂商要求的 subnet，并更新资源清单。 |
| Service Mapping | 裸 OS 不足以验证 top-down mapping；必须有可访问 application entry point。 | 在 Windows 安装 IIS 或在 Linux 安装 Nginx，开放 80/443。 |
| NSG | 同一 VNet 内 subnet 默认可路由，过宽 NSG 会降低分区验证价值，过严 NSG 会导致 Discovery 失败。 | PoC 初期限制来源为 MID 私有 IP，端口适度放宽；验收后再收紧。 |

# 4. 目标架构

B计划逻辑架构如下。真实 IP 请以第 6 章的 IP Plan 为准。与原方案相比，本版不再创建三个 VNet，也不再创建 VNet Peering。

ServiceNow Instance / ITOM Visibility
        │ HTTPS 443
        ├── Windows MID: vm-win-mid-01 / 10.0.0.10 / subnet-server
        └── Linux MID:   vm-linux-mid-01 / 172.16.0.10 / subnet-mid

vnet-snow-poc-single
  Address spaces:
    - 10.0.0.0/24
    - 172.16.0.0/24
    - 192.168.0.0/24

  subnet-server 10.0.0.0/25  Server & Network Device Zone
    ├─ Windows MID
    ├─ Windows Server 2019/2022
    ├─ RHEL 9
    ├─ Palo Alto VM-Series（Discovery対象のみ）
    └─ FortiGate VM（Discovery対象のみ）

  AzureBastionSubnet 10.0.0.128/26
    └─ Azure Bastion 専用 subnet

  subnet-mid 172.16.0.0/25  MID & Linux Discovery Zone
    ├─ Linux MID
    └─ Ubuntu 22（単 NIC；同一 VNet 内 routing で subnet-client へアクセス）

  subnet-client 192.168.0.0/24  Client & ACC Zone
    └─ Windows 11 / ACC target

Peering: B计划では作成しない。同一 VNet 内 subnet 間通信は system route + NSG で制御。

# 5. Azure 资源清单

| 分类 | 资源类型 | 资源名 | 数量 | 配置/范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理 | Resource Group | RG-SNOW-Discovery-POC | 1 | Japan East | B计划也沿用同一 RG 名称。 |
| 网络 | Virtual Network | vnet-snow-poc-single | 1 | 10.0.0.0/24, 172.16.0.0/24, 192.168.0.0/24 | B计划唯一 VNet。原 3 个 VNet 改为同一 VNet 内多个 address space。 |
| 网络 | Subnet | subnet-server | 1 | 10.0.0.0/25 | Server & Network Device Zone；Windows MID、Windows/Linux targets、网络设备管理 IP。 |
| 网络 | Subnet | AzureBastionSubnet | 1 | 10.0.0.128/26 | Bastion 专用；必须使用此名称。 |
| 网络 | Subnet | subnet-mid | 1 | 172.16.0.0/25 | Linux MID / Ubuntu 22；用于同一 VNet 内跨 subnet 访问测试。 |
| 网络 | Subnet | subnet-client | 1 | 192.168.0.0/24 | Windows 11 / ACC client zone。 |
| 网络 | Network Security Group | nsg-single-server | 1 | 关联 subnet-server | 只允许 MID 私有 IP 到目标端口。 |
| 网络 | Network Security Group | nsg-single-mid | 1 | 关联 subnet-mid | 允许管理入口、出站 HTTPS、Discovery 流量。 |
| 网络 | Network Security Group | nsg-single-client | 1 | 关联 subnet-client | 允许 MID/Ubuntu 到 ACC/OS 验证所需端口。 |
| 网络 | VNet Peering | 不创建 | 0 | N/A | B计划只有一个 VNet；同一 VNet 内 subnet 通过 system route 互通。 |
| 网络 | NAT Gateway | natgw-snow-poc | 1 | 关联 subnet-server / subnet-mid / subnet-client | 让无公网 IP VM 出站访问 ServiceNow/更新源。不要关联 AzureBastionSubnet。 |
| 远程连接 | Azure Bastion | bas-snow-poc | 0-1 | vnet-snow-poc-single / AzureBastionSubnet | 正式评审或不想给 VM 公网 IP 时推荐。 |
| 监视 | Log Analytics Workspace | law-snow-poc | 1 | 任意 | 诊断日志/网络排错用。 |
| Compute | Windows MID Server VM | vm-win-mid-01 | 1 | D2s_v5 / Windows Server 2022 | 安装 Windows MID Server。 |
| Compute | Linux MID Server VM | vm-linux-mid-01 | 1 | B2s / Ubuntu 22.04 | 安装 Linux MID Server。 |
| Compute | Windows Server 2019 VM | vm-win2019-01 | 1 | B2ms | Windows Discovery / IIS service mapping target。 |
| Compute | Windows Server 2022 VM | vm-win2022-01 | 1 | B2ms | Windows Discovery target。 |
| Compute | Windows 11 VM | vm-win11-acc-01 | 1 | B2ms | ACC Windows target；注意 Windows client license/image 可用性。 |
| Compute | Ubuntu 22 VM | vm-ubuntu-01 | 1 | B2ms | Linux Discovery / Nginx target；用于验证 subnet-mid → subnet-client 连通性。 |
| Compute | RHEL 9 VM | vm-rhel9-01 | 1 | B2ms | Linux Discovery target。 |
| Network Device | Palo Alto VM-Series | vm-pa-01 | 1 | Marketplace / PAYG | Discovery対象のみ；启用管理接口/SNMP。 |
| Network Device | FortiGate VM | vm-fgt-01 | 1 | Marketplace / PAYG 1 vCPU 推荐 | Discovery対象のみ；启用管理接口/SNMP。 |

# 6. IP / Subnet 计划

注意：Azure 会保留每个 subnet 的前几个和最后一个地址，因此不要按概念图把 .1/.2/.3 分配给 VM。建议从 .10/.20 等地址开始固定。

| 区域 | VNet | Subnet | CIDR | 资源 | 建议私有 IP | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Server & Network Device | vnet-snow-poc-single | subnet-server | 10.0.0.0/25 | vm-win-mid-01 | 10.0.0.10 | Windows MID |
| Server & Network Device | vnet-snow-poc-single | subnet-server | 10.0.0.0/25 | vm-win2019-01 | 10.0.0.20 | Windows Server 2019 |
| Server & Network Device | vnet-snow-poc-single | subnet-server | 10.0.0.0/25 | vm-win2022-01 | 10.0.0.21 | Windows Server 2022 |
| Server & Network Device | vnet-snow-poc-single | subnet-server | 10.0.0.0/25 | vm-rhel9-01 | 10.0.0.30 | RHEL 9 |
| Server & Network Device | vnet-snow-poc-single | subnet-server | 10.0.0.0/25 | vm-pa-01 | 10.0.0.40 | Palo Alto management |
| Server & Network Device | vnet-snow-poc-single | subnet-server | 10.0.0.0/25 | vm-fgt-01 | 10.0.0.41 | FortiGate management |
| MID & Linux | vnet-snow-poc-single | subnet-mid | 172.16.0.0/25 | vm-linux-mid-01 | 172.16.0.10 | Linux MID |
| MID & Linux | vnet-snow-poc-single | subnet-mid | 172.16.0.0/25 | vm-ubuntu-01 | 172.16.0.20 | Ubuntu 22 / subnet-mid→subnet-client 连通性测试 |
| Client & ACC | vnet-snow-poc-single | subnet-client | 192.168.0.0/24 | vm-win11-acc-01 | 192.168.0.10 | Windows 11 + ACC |

# 7. NSG 初期规则

PoC 初期建议以“来源严格、端口适度放宽”为原则：来源只允许 Windows/Linux MID 的私有 IP；B计划中 subnet 间默认可路由，因此 NSG 是主要的逻辑隔离点。待 Discovery 跑通后再按实际端口收紧。

| NSG | 方向 | 优先级 | 名称 | 来源 | 目标 | 协议/端口 | Action | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nsg-single-server | Inbound | 100 | Allow-MID-to-Targets | 10.0.0.10,172.16.0.10 | 10.0.0.0/25 | TCP/UDP Any（初期） | Allow | 先跑通 Discovery；验收后可收紧。 |
| nsg-single-server | Inbound | 110 | Allow-SNMP-from-MID | 10.0.0.10,172.16.0.10 | 10.0.0.40-10.0.0.41 | UDP 161 | Allow | 网络设备 Discovery。 |
| nsg-single-server | Inbound | 120 | Allow-Windows-Discovery | 10.0.0.10,172.16.0.10 | Windows targets | TCP 135,445,5985,5986 + RPC | Allow | Windows WMI/WinRM/SMB。 |
| nsg-single-server | Inbound | 130 | Allow-Linux-SSH | 10.0.0.10,172.16.0.10 | Linux targets | TCP 22 | Allow | Linux/RHEL SSH。 |
| nsg-single-mid | Outbound | 100 | Allow-MID-HTTPS-Out | 172.16.0.0/25 | Internet | TCP 443 | Allow | Linux MID 到 ServiceNow instance / Azure API。 |
| nsg-single-mid | Inbound | 100 | Allow-SingleVNet-Internal | VirtualNetwork | VirtualNetwork | Any | Allow | 单一 VNet 内 subnet 间访问，便于排错。 |
| nsg-single-client | Inbound | 100 | Allow-Ubuntu-to-ACC-Test | 172.16.0.0/25 | 192.168.0.10 | TCP 5985 | Allow | 验证 Ubuntu 从 subnet-mid 访问 subnet-client 的私网连通性。 |
| nsg-single-client | Outbound | 100 | Allow-ACC-HTTPS-Out | 192.168.0.10 | Internet | TCP 443 | Allow | ACC Agent / Windows Update / ServiceNow 通信。 |
| 全部 | Inbound | 4096 | Deny-Internet-Direct | Internet | Any | Any | Deny | 不建议给 VM 公网 RDP/SSH；用 Bastion。 |

# 8. 构筑手顺（Azure Portal 主线）

| 步骤ID | 步骤 | 操作内容 | 完成条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-1 | 准备 Azure/ServiceNow 前提 | 确认 Azure subscription、Owner/Contributor 或 Network Contributor 权限、ServiceNow 管理员/Discovery admin/MID 用户、ITOM Discovery/Service Mapping/ACC 许可或插件。 | 能登录 Azure Portal 和 ServiceNow；能创建 RG/VM/Network。 |
| 0-2 | 决定区域和命名 | 默认使用 Japan East；B计划 VNet 名称使用 vnet-snow-poc-single；只创建一个 VNet，多个 subnet。 | 所有资源写入资源清单；团队确认 B计划不创建 Peering。 |
| 1-1 | 创建 Resource Group | Azure Portal > Resource groups > Create：RG-SNOW-Discovery-POC。 | RG 创建成功。 |
| 1-2 | 创建单一 VNet | Virtual networks > Create：vnet-snow-poc-single；Address spaces 添加 10.0.0.0/24、172.16.0.0/24、192.168.0.0/24；添加 subnet-server 10.0.0.0/25 和 AzureBastionSubnet 10.0.0.128/26。 | VNet 存在；两个 subnet 存在；AzureBastionSubnet 名称精确。 |
| 1-3 | 添加 subnet-mid | 在 vnet-snow-poc-single > Subnets 添加 subnet-mid 172.16.0.0/25。Linux MID 与 Ubuntu 都放在这里。 | subnet-mid 存在；不创建 vnet02。 |
| 1-4 | 添加 subnet-client | 在 vnet-snow-poc-single > Subnets 添加 subnet-client 192.168.0.0/24。 | subnet-client 存在；不创建 vnet03。 |
| 1-5 | 创建 NSG 并关联 subnet | 创建 nsg-single-server/nsg-single-mid/nsg-single-client，分别关联 subnet-server/subnet-mid/subnet-client，并按 NSG 规则添加初期规则。 | NSG 关联到对应 subnet；AzureBastionSubnet 不关联工作 NSG。 |
| 1-6 | 创建 NAT Gateway | 创建 natgw-snow-poc 与 pip-natgw-snow-poc，并关联 subnet-server/subnet-mid/subnet-client；不关联 AzureBastionSubnet。 | VM 不带公网 IP 也可出站访问 Internet。 |
| 1-7 | 跳过 VNet Peering 并确认单 VNet 路由 | B计划不创建 Full Mesh Peering。确认 Peerings 为空、四个 subnet 都在 vnet-snow-poc-single 内，访问控制由 NSG 承担。 | 没有多余 Peering；单 VNet 结构清楚。 |
| 1-8 | 创建 Azure Bastion | Bastion > Create：放在 vnet-snow-poc-single；选择 AzureBastionSubnet；创建 Public IP。 | 可从 Portal 用 Bastion 登录同一 VNet 内各 subnet VM。 |
| 2-1 | 创建 Windows MID VM | Windows Server 2022 / D2s_v5 / vnet-snow-poc-single / subnet-server / 私有 IP 10.0.0.10 / 不开放公网 RDP。 | Bastion 能登录；出站 443 可访问 ServiceNow。 |
| 2-2 | 创建 Linux MID VM | Ubuntu 22.04 / B2s / vnet-snow-poc-single / subnet-mid / 私有 IP 172.16.0.10 / SSH Key。 | Bastion/Serial/SSH 可登录；出站 443 正常。 |
| 2-3 | 创建 Discovery targets | 创建 Windows 2019/2022、RHEL9、Ubuntu22、Windows11；均选择 vnet-snow-poc-single 内对应 subnet。Windows11 如 Marketplace license 不满足，先用 Windows Server 作为 ACC 替代验证并记录偏差。 | 所有 VM Running；私有 IP 符合 IP_Plan。 |
| 2-4 | 验证 Ubuntu 访问 subnet-client | Ubuntu 22 保持单 NIC 放在 subnet-mid；确认通过同一 VNet 内路由访问 subnet-client 的验证目标（建议 vm-win11-acc-01 的 5985 端口或实际开放的测试端口）。 | Ubuntu 只看到一块网卡，但能通过私有 IP 访问 192.168.0.10。 |
| 2-5 | 部署 Palo Alto / FortiGate | 从 Azure Marketplace 部署 PAYG。目标只是被 Discovery 发现，优先启用管理接口、SNMP read-only、HTTPS/SSH 管理。 | 从 MID 私有 IP 可 ping/SSH/HTTPS/SNMP 到设备管理 IP。 |
| 2-6 | OS 基础配置 | Windows 开启远程管理/WMI/防火墙例外；Linux 开启 SSH；在 subnet-client 的验证目标上开放 5985 或另一个测试端口；安装 IIS/Nginx 作为 Service Mapping entry point。 | MID 到各目标端口连通；Ubuntu 可到达 subnet-client 验证端口。 |
| 3-1 | 安装 Windows MID Server | ServiceNow instance 中下载 MID Server 安装包，在 vm-win-mid-01 安装，使用专用 MID 用户，启动服务并在 ServiceNow 中 Validate。 | MID 状态 Up / Validated。 |
| 3-2 | 安装 Linux MID Server | 在 vm-linux-mid-01 下载 Linux MID 包，配置 wrapper/服务，启动并 Validate。 | Linux MID 状态 Up / Validated。 |
| 3-3 | 创建 Credentials | ServiceNow 中创建 Windows、SSH、SNMP、Azure Service Principal、ACC 相关凭据。不要把密码写入手册或 Excel。 | Credentials 测试通过或在 Discovery Log 中能看到成功使用。 |
| 3-4 | 创建 Discovery Schedules | 按 10.0.0.0/25、172.16.0.0/25、192.168.0.0/24 建立 credential-less 与 credentialed schedules；指定对应 MID 或 MID selection。 | Discovery Status 运行完成，无重大 credential error。 |
| 3-5 | 配置 Azure Cloud Discovery | Azure Entra ID 创建 App registration/client secret；订阅上给 Reader 权限；ServiceNow 创建 Azure Credential/Cloud account/schedule。 | 能发现 Azure VM/VNet/Subnet/NIC/Disk 等云资源。 |
| 3-6 | 配置 Service Mapping | 准备 IIS/Nginx 入口点；创建 Application Service/Entry Point；运行 Top-down Discovery。 | Application Service 中出现入口点、主机和依赖关系。 |
| 3-7 | 配置 ACC | 在 Windows11 和 Linux 目标安装 ACC Agent，使用 registration key/installer；关联 Check Policy。 | ACC Agent Online；Host Data/Checks 有结果。 |
| 4-1 | 验证与截图 | 按 Verification_Matrix 逐项截图：Azure资源、MID状态、Discovery Status、CI、Cloud资源、Service Mapping、ACC结果，以及 Ubuntu→subnet-client 连通性。 | 证据包完整。 |
| 5-1 | 成本控制/清理 | PoC 每日结束停止 VM；结束后删除 RG 或按资源清单逐项清理 Marketplace/NAT/Bastion/Public IP。 | 无遗留计费资源。 |

# 9. ServiceNow 设置手顺

| 项目 | ServiceNow侧配置 | Azure/OS侧动作 | 成功标准 | 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MID Server | 创建专用 MID 用户，下载并安装 Windows/Linux MID，Validate。 | VM 出站 TCP 443 到 instance；时间同步；DNS 可解析。 | MID Server Up / Validated。 | MID Server 列表截图。 |
| Windows Credential Discovery | Windows Credential；Discovery Schedule 包含 Windows IP。 | Windows 防火墙允许 WMI/SMB/WinRM；本地管理员或授权账号。 | 发现 Windows Server CI，属性/软件/服务有采集。 | Discovery Status + CI 详情。 |
| Linux Credential Discovery | SSH Credential；Discovery Schedule 包含 Linux IP。 | SSH 22 开启；账号可执行基础命令；必要时 sudo。 | 发现 Linux/RHEL/Ubuntu CI。 | Discovery Status + CI 详情。 |
| Credential-less | IP range schedule 使用无凭据路径或先做 Shazzam/端口发现。 | NSG 允许来自 MID 的扫描流量。 | 能看到 IP/开放端口/分类前置结果；不要求完整 CI 属性。 | Discovery log / status。 |
| Network Device | SNMP Credential / Network device Discovery。 | Palo Alto/FortiGate 管理口启用 SNMP read-only，NSG 允许 UDP161。 | 发现网络设备 CI；厂商/型号/SNMP属性可见。 | CI + SNMP 测试记录。 |
| Azure Cloud Discovery | Azure Credential / Cloud Account / Schedule。 | App registration + client secret；Subscription Reader role。 | 发现 Azure VM/VNet/Subnet/NIC/Disk/Resource Group。 | Cloud Discovery status + CI/Cloud resources。 |
| Service Mapping | Application Service + Entry Point；运行 top-down mapping。 | IIS/Nginx 可访问；目标 OS 已被发现；端口开放。 | Application Service Map 出现入口点、主机、依赖。 | Service Map 截图。 |
| ACC | Registration Key / Check Policy / ACC-V content。 | Windows11/Linux 安装 agent；出站 443。 | Agent Online；Host Data/Check 有结果。 | ACC Agent/Host Data 页面。 |

# 10. 推荐的详细跟做顺序

先只创建网络：RG、单一 VNet、4 个 subnet、NSG、NAT Gateway、Bastion。B计划不创建 VNet Peering。不要急着创建所有 VM。

创建 Windows MID 和 Linux MID 两台 VM，确认能出站访问 ServiceNow instance。

在 ServiceNow 安装并 Validate 两个 MID。MID 不稳定时不要继续往下做。

先创建 Windows Server 2019 和 Ubuntu 22 两个最小目标，验证 Windows/Linux credentialed Discovery。

再创建 RHEL、Windows Server 2022、Windows 11，逐步扩大范围。

最后用 Ubuntu 22 验证 subnet-mid → subnet-client 连通性：确认它只有单 NIC，但能访问 192.168.0.10 的测试端口。

部署 Palo Alto/FortiGate，先确认 SNMP 从 MID 可达，再运行网络设备 Discovery。

创建 Azure Service Principal 和 Reader role，运行 Cloud Discovery。Cloud Discovery 与 IP Discovery 分开截图。

安装 IIS/Nginx，创建 Service Mapping Entry Point，运行 top-down mapping。

最后安装 ACC Agent 到 Windows 11 和 Linux，验证 Agent Online、Host Data 和 Check Result。

收集所有证据后停止 VM；如 PoC 完成，删除 Resource Group 以避免持续计费。

# 11. 验收矩阵

| ID | 验证范围 | 对象 | 前提 | 执行步骤 | 期待结果 | 证据 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V-01 | Horizontal / IP Range / Credential-less | Windows, Linux | MID Up；NSG 放通扫描 | 运行 credential-less IP range schedule。 | 发现 IP、开放端口、可能的分类结果；不会期待完整属性。 | Discovery Status/Log |  |
| V-02 | Horizontal / IP Range / Credential | Windows Server 2019/2022 | Windows credential 可用 | 运行 Windows credentialed Discovery。 | 生成/更新 Windows Server CI，关键属性采集。 | CI详情/Discovery Log |  |
| V-03 | Horizontal / IP Range / Credential | Ubuntu/RHEL | SSH credential 可用 | 运行 Linux credentialed Discovery。 | 生成 Linux Server CI，OS/CPU/内存/磁盘/网卡等属性可见。 | CI详情/Discovery Log |  |
| V-04 | Horizontal / IP Range / Credential | Palo Alto | SNMP/管理口可达 | 运行 Network Discovery。 | 发现 Palo Alto 设备 CI；厂商/型号/SNMP属性可见。 | CI详情/SNMP测试 |  |
| V-05 | Horizontal / IP Range / Credential | FortiGate | SNMP/管理口可达 | 运行 Network Discovery。 | 发现 FortiGate 设备 CI；厂商/型号/SNMP属性可见。 | CI详情/SNMP测试 |  |
| V-06 | Horizontal / Cloud Discovery | Azure | Service Principal + Reader role | 运行 Azure Cloud Discovery schedule。 | 发现 Azure Resource Group/VNet/Subnet/NIC/Disk 等云资源；B计划中 VNet 为 vnet-snow-poc-single。 | Cloud Discovery status |  |
| V-07 | Service Mapping / IP Range | Windows/Linux app | IIS/Nginx入口可访问 | 创建 Entry Point 并运行 top-down discovery。 | Application Service Map 生成，入口点与主机关系可见。 | Service Map 截图 |  |
| V-08 | Service Mapping / Cloud + Entry Point | Azure-hosted app | Cloud Discovery + app入口 | 用 Azure VM 上的 Web 入口运行 top-down。 | 云资源与应用服务能建立可解释关系。 | Service Map + Cloud CI |  |
| V-09 | ACC / Agent Based | Windows 11 | ACC Agent安装/注册 | 安装 ACC Agent，执行 Check Policy。 | Agent Online，Host Data/Check Result 可见。 | ACC页面截图 |  |
| V-10 | ACC / Agent Based | Linux | ACC Agent安装/注册 | 安装 ACC Agent，执行 Check Policy。 | Agent Online，Host Data/Check Result 可见。 | ACC页面截图 |  |
| V-11 | Network / Single VNet subnet routing | Ubuntu on subnet-mid -> subnet-client target | vnet-snow-poc-single 内 subnet-mid/subnet-client 存在；nsg-single-client 放通测试端口 | 从 Ubuntu 运行 nc/curl/Test-NetConnection 到 192.168.0.10。 | Ubuntu 仅单 NIC，但能通过私网到达 subnet-client 目标。 | Connectivity test log / screenshot |  |

# 12. 常见故障排查

| 现象 | 优先检查 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| 现象 | 优先检查 | 处理 |
| MID Server Down/无法 Validate | VM 出站 443、DNS、代理、MID 用户密码、时间同步 | 从 VM curl/浏览器访问 instance；确认 ServiceNow 中 MID 用户角色与密码。 |
| Windows Credential failed | Windows 防火墙、WMI/RPC、账号权限、UAC remote restrictions | 先从 MID 测试 135/445/5985；临时开放 Windows Discovery 相关规则。 |
| Linux SSH failed | SSH 22、用户名/密钥、sudo、NSG | 从 MID ssh 测试；确认账号可执行 uname/lsblk/ip 等基础命令。 |
| SNMP failed | 设备 SNMP service、community/user、ACL、UDP 161 | 从 MID 使用 snmpwalk 或 ServiceNow credential test；确认来源 IP 是 MID 私有 IP。 |
| Cloud Discovery 无结果 | Tenant ID、Subscription ID、Client ID/Secret、Reader role、secret 过期 | Azure Portal 重新确认 role assignment；ServiceNow 重新测试 credential。 |
| Service Map 为空 | Entry point 可达性、应用服务是否真实监听、目标主机是否已被 Discovery | 从 MID curl 入口；先成功发现 OS CI，再跑 top-down。 |
| Bastion 无法创建 | AzureBastionSubnet 名称/大小、Public IP SKU、区域可用性 | 确认 subnet 名称完全一致且 /26 以上。 |
| VNet 间不通 | Peering 双向状态、NSG、路由表、地址空间重叠、是否直接 peering | 检查 vnet02↔vnet03 都是 Connected；不要依赖 transitive peering；使用 Network Watcher 测试。 |

# 13. 成本控制与清理

Palo Alto VM-Series、FortiGate VM、Bastion、NAT Gateway、Public IP、Managed Disk 都可能在 VM 停止后继续产生费用；PoC 不使用时请停止/删除。

每天结束前至少执行：停止 VM、确认 Marketplace 设备不再运行、确认没有多余 Public IP 和磁盘。

PoC 结束后最安全的清理方式：确认没有需要保留的证据文件后，删除 RG-SNOW-Discovery-POC 整个 Resource Group。

# 14. 证据包目录建议

| 目录 | 内容 |
| --- | --- |
| 01_Azure_Build | RG/单一 VNet/Subnet/NSG/NAT/Bastion/VM 截图；B计划不包含 VNet Peering 截图。 |
| 02_MID | MID Server Up/Validated 截图、MID 版本、运行日志摘要 |
| 03_Discovery | Discovery Schedule、Discovery Status、Windows/Linux/Network CI 截图 |
| 04_Cloud_Discovery | Azure Credential/Cloud Account/Schedule、Azure CI 截图 |
| 05_Service_Mapping | Entry Point、Application Service Map、Pattern/Log 截图 |
| 06_ACC | Agent Online、Host Data、Check Result 截图 |
| 07_Issues | 失败日志、修复记录、范围外/限制说明 |

# 15. 官方资料与依据

| ID | 官方资料 | URL | 本文用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| SN1 | ServiceNow Discovery overview | https://www.servicenow.com/docs/r/it-operations-management/discovery/discovery.html | Discovery 概念、PoC范围定义 |
| SN2 | ServiceNow Discovery phases | https://www.servicenow.com/docs/r/it-operations-management/discovery/c_DiscoProcessFlows.html | Shazzam / Classification / Identification / Exploration 阶段说明 |
| SN3 | ServiceNow MID Server | https://www.servicenow.com/docs/r/servicenow-platform/mid-server/mid-server.html | MID Server 安装、验证和运行前提 |
| SN4 | Data collected during discovery of Windows computers | https://www.servicenow.com/docs/r/it-operations-management/itom-visibility/r_DataCollDiscoWindowsComputers.html | Windows Discovery 验证项目参考 |
| SN5 | Data collected during discovery of Linux computers | https://www.servicenow.com/docs/r/it-operations-management/itom-visibility/r_DataCollDiscoLinuxComputers.html | Linux Discovery 验证项目参考 |
| SN6 | Cloud Discovery collected data | https://www.servicenow.com/docs/r/it-operations-management/itom-visibility/cloud-discovery-collected-data.html | Azure Cloud Discovery 采集对象参考 |
| SN7 | Service Mapping | https://www.servicenow.com/docs/r/it-operations-management/service-mapping/service-mapping.html | Top-down Entry Point / Application Service 验证参考 |
| SN8 | Available Discovery and Service Mapping Patterns | https://www.servicenow.com/docs/r/it-operations-management/discovery-and-service-mapping-patterns/available-patterns.html | OS / Network device / Service Mapping pattern 可用性检查 |
| SN9 | Agent Client Collector landing page | https://www.servicenow.com/docs/r/it-operations-management/agent-client-collector/acc-landing-page.html | ACC 验证入口 |
| SN10 | ACC data collection | https://www.servicenow.com/docs/r/it-operations-management/agent-client-collector/acc-data-collection.html | ACC Host Data / Check / 采集内容参考 |
| AZ1 | Virtual network peering overview | https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-network/virtual-network-peering-overview | VNet Peering / 私有IP互通 |
| AZ2 | Azure Bastion configuration settings | https://learn.microsoft.com/en-us/azure/bastion/configuration-settings | AzureBastionSubnet 命名和 /26 以上要求 |
| AZ3 | Create an Azure Bastion host | https://learn.microsoft.com/en-us/azure/bastion/tutorial-create-host-portal | Bastion Portal 创建步骤 |
| AZ4 | Quickstart: Create a NAT gateway | https://learn.microsoft.com/en-us/azure/nat-gateway/quickstart-create-nat-gateway-portal | NAT Gateway 创建与子网关联 |
| AZ5 | Network security groups overview | https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-network/network-security-groups-overview | NSG 入站/出站规则设计 |
| AZ6 | Private IP addresses in Azure | https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-network/ip-services/private-ip-addresses | Azure 子网保留 IP，避免手动使用 .1/.2/.3 |
| AZ7 | Quickstart: Create a Windows VM in the Azure portal | https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/windows/quick-create-portal | Windows VM Portal 创建步骤 |
| AZ8 | Quickstart: Create a Linux VM in the Azure portal | https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/linux/quick-create-portal | Linux VM Portal 创建步骤 |
| AZ9 | Create and manage Windows VMs with multiple NICs | https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/windows/multiple-nics | 多 NIC 只能挂到同一 VNet 内多个 subnet |
| AZ10 | Create an application and service principal | https://learn.microsoft.com/en-us/entra/identity-platform/howto-create-service-principal-portal | Azure Cloud Discovery 用 App registration / client secret |
| AZ11 | Assign Azure roles using the Azure portal | https://learn.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/role-assignments-portal | 给 Service Principal 分配 Reader 角色 |
| AZ12 | Azure Virtual Network FAQ | https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-network/virtual-networks-faq | VNet peering 不支持 transitive peering；vnet02 与 vnet03 需要直接 peering |

# 16. 附录：用户提供的原始参考图