Azure Portal 主線構築 詳細手順

Section 8 詳細版｜範囲：0-1 〜 1-8｜作成日：2026-06-29

# 利用方法

本資料は poc_manual_v2.docx の「8. 構築手順（Azure Portal 主線）」を詳細化したものです。Azure ネットワーク基盤の構築にフォーカスします。

実際の操作に合わせ、どこをクリックするか、何を入力するか、作成後に何を確認するかを記載しています。

本版の対象は 0-1 〜 1-8：RG、3 つの VNet、Subnet、NSG / ルール、NAT Gateway、VNet Peering、Azure Bastion です。VM と ServiceNow 設定は次の資料として詳細化できます。

パスワード、client secret、SNMP community などの機密情報は本資料に記載しないでください。

# 共通入力値

| 項目 | 値 |
| --- | --- |
| Subscription | Azure subscription 1 |
| Resource Group | RG-SNOW-Discovery-POC |
| Region | Japan East |
| vnet01 | vnet01-server-network / 10.0.0.0/24 |
| vnet02 | vnet02-mid-linux / 172.16.0.0/24 |
| vnet03 | vnet03-client-acc / 192.168.0.0/24 |

# 詳細手順

## 0-1 Azure / ServiceNow 前提確認

アカウント、サブスクリプション、権限、ServiceNow 側の前提を確認し、構築途中の権限エラーを防ぐ。

| 操作 | クリック / 入力内容 | 確認ポイント |
| --- | --- | --- |
| Azure Portal を開く | ブラウザーで https://portal.azure.com にアクセスし、対象アカウントでサインインする。 | 右上のディレクトリと subscription が正しい。 |
| ディレクトリと subscription を確認 | 右上のアカウントメニュー、または Directories + subscriptions で確認する。 | 以降のリソースは Azure subscription 1 に作成する。 |
| Azure 権限を確認 | Resource Group、Virtual Network、Subnet、NSG、Public IP、NAT Gateway、Bastion を作成できる権限が必要。 | VNet 作成時に Microsoft.Network/virtualNetworks/write エラーが出る場合は管理者に権限付与を依頼する。 |
| ServiceNow 前提を確認 | ServiceNow 管理者、Discovery admin、MID ユーザー、ITOM Discovery / Service Mapping / ACC のプラグインまたはライセンスを確認する。 | ServiceNow にログインでき、MID Server をダウンロードできる。 |

## 0-2 リージョンと命名を決定

命名を統一し、後続の VNet、NSG、Peering、NAT の関連付けミスを防ぐ。

| 操作 | クリック / 入力内容 | 確認ポイント |
| --- | --- | --- |
| リージョン | 原則 Japan East を使用する。顧客指定がある場合は全リソースで同じリージョンに置き換える。 | Resource Group、VNet、NSG、NAT、Bastion のリージョンが一致する。 |
| 命名 | 手順書のリソース名を使用する：vnet01-server-network、vnet02-mid-linux、vnet03-client-acc など。 | Azure リソース一覧で用途がすぐ分かる。 |
| IP 計画 | Azure が予約する subnet の先頭付近と最後の IP は VM に割り当てない。.10、.20 などから固定 IP を使う。 | 後続 VM の IP が IP_Plan と一致する。 |

## 1-1 Resource Group の作成

PoC リソースを格納する共通コンテナーを作成する。

| 操作 | クリック / 入力内容 | 確認ポイント |
| --- | --- | --- |
| 作成画面を開く | Azure Portal > Resource groups > Create。 | Create a resource group 画面が表示される。 |
| Basics を入力 | Subscription: Azure subscription 1；Resource group: RG-SNOW-Discovery-POC；Region: Japan East。 | 名前とリージョンが手順書と一致する。 |
| 作成 | Review + create を押し、Validation passed を確認して Create を押す。 | Resource group 一覧に RG-SNOW-Discovery-POC が表示される。 |

## 1-2 vnet01 の作成

Server & Network Device Zone を作成し、Azure Bastion 専用 subnet を予約する。

| 操作 | クリック / 入力内容 | 確認ポイント |
| --- | --- | --- |
| 作成画面を開く | Azure Portal > Virtual networks > Create。 | Create virtual network 画面が表示される。 |
| Basics | Resource group: RG-SNOW-Discovery-POC；Name: vnet01-server-network；Region: Japan East。 | 別の Resource Group を選ばない。 |
| Security | Azure Bastion、Azure Firewall、DDoS はいったん Disabled。Bastion リソースは後続で個別に作成する。 | VNet 作成時に Bastion を自動デプロイしない。 |
| Address space | 既定の address space を 10.0.0.0/24 に変更する。10.0.0.0/16 が表示された場合は /24 に変更する。 | Address space が 10.0.0.0/24 と表示される。 |
| subnet-server を作成 | Add a subnet：Subnet purpose = Default；Name = subnet-server；IPv4 range = 10.0.0.0/24；Starting address = 10.0.0.0；Size = /25。 | 一覧に subnet-server / 10.0.0.0/25 が表示される。 |
| AzureBastionSubnet を作成 | Add a subnet：Subnet purpose = Azure Bastion；Name は AzureBastionSubnet；Starting address = 10.0.0.128；Size = /26。 | 一覧に AzureBastionSubnet / 10.0.0.128/26 が表示される。名前は完全一致が必要。 |
| 作成 | Review + create > Validation passed > Create。 | vnet01-server-network が作成され、Subnets 画面に 2 つの subnet が表示される。 |

## 1-3 vnet02 の作成

MID & Linux Discovery Zone を作成する。Linux MID と Ubuntu target は同じ作業用 subnet に配置する。

| 操作 | クリック / 入力内容 | 確認ポイント |
| --- | --- | --- |
| 作成画面を開く | Virtual networks > Create。 | Create virtual network 画面が表示される。 |
| Basics | Resource group: RG-SNOW-Discovery-POC；Name: vnet02-mid-linux；Region: Japan East。 | 名前は vnet02-mid-linux を推奨。 |
| Address space | IPv4 address space = 172.16.0.0/24。 | Address space が 172.16.0.0/24 と表示される。 |
| Subnet | 作業用 subnet は 1 つだけ作成：Name = subnet-mid；Starting address = 172.16.0.0；Size = /25。 | 一覧に subnet-mid / 172.16.0.0/25 が表示される。VNet をまたぐ 2 枚目 NIC 用 subnet は作らない。 |
| 作成 | Review + create > Validation passed > Create。 | vnet02-mid-linux が作成される。 |

## 1-4 vnet03 の作成

Client & ACC Zone を作成する。

| 操作 | クリック / 入力内容 | 確認ポイント |
| --- | --- | --- |
| 作成画面を開く | Virtual networks > Create。 | Create virtual network 画面が表示される。 |
| Basics | Resource group: RG-SNOW-Discovery-POC；Name: vnet03-client-acc；Region: Japan East。 | リソース一覧と同じ名前にする。 |
| Address space | IPv4 address space = 192.168.0.0/24。 | Address space が 192.168.0.0/24 と表示される。 |
| Subnet | Name = subnet-client；Starting address = 192.168.0.0；Size = /24。 | 一覧に subnet-client / 192.168.0.0/24 が表示される。 |
| 作成 | Review + create > Validation passed > Create。 | vnet03-client-acc が作成される。 |

## 1-5 NSG の作成と subnet への関連付け

3 つの作業用 subnet に NSG を関連付け、PoC 初期ルールを追加する。

| 操作 | クリック / 入力内容 | 確認ポイント |
| --- | --- | --- |
| NSG を作成 | Network security groups > Create。nsg-vnet01-server、nsg-vnet02-mid、nsg-vnet03-client を順に作成する。 | 3 つの NSG が RG-SNOW-Discovery-POC / Japan East に存在する。 |
| nsg-vnet01-server を関連付け | nsg-vnet01-server > Subnets > Associate；Virtual network = vnet01-server-network；Subnet = subnet-server。 | AzureBastionSubnet には関連付けない。 |
| nsg-vnet02-mid を関連付け | nsg-vnet02-mid > Subnets > Associate；Virtual network = vnet02-mid-linux；Subnet = subnet-mid。 | Subnets 画面に subnet-mid / 172.16.0.0/25 が表示される。 |
| nsg-vnet03-client を関連付け | nsg-vnet03-client > Subnets > Associate；Virtual network = vnet03-client-acc；Subnet = subnet-client。 | Subnets 画面に subnet-client / 192.168.0.0/24 が表示される。 |
| nsg-vnet01-server 受信 | Inbound security rules > Add：Source IP = 10.0.0.10,172.16.0.10；Destination IP = 10.0.0.0/25；Port = *；Protocol = Any；Priority = 100；Name = Allow-MID-to-Targets。 | Priority 100 / Any / Any / Allow と表示される。 |
| nsg-vnet02-mid 送信 | Outbound security rules > Add：Source IP = 172.16.0.0/25；Destination = Service Tag Internet；Port = 443；Protocol = TCP；Priority = 100；Name = Allow-MID-HTTPS-Out。 | MID から ServiceNow / Azure API への HTTPS 送信を許可する。 |
| nsg-vnet02-mid 受信 | Inbound security rules > Add：Source = Service Tag VirtualNetwork；Destination = Service Tag VirtualNetwork；Port = *；Protocol = Any；Priority = 100；Name = Allow-VNet-Peering。 | Peering 後の VNet 内通信を許可する。 |
| nsg-vnet03-client 受信 | Inbound security rules > Add：Source IP = 172.16.0.0/24；Destination IP = 192.168.0.10；Port = 5985；Protocol = TCP；Priority = 100；Name = Allow-Ubuntu-VNet02-Access。 | Ubuntu から vnet03 の検証対象への接続確認用。 |
| nsg-vnet03-client 送信 | Outbound security rules > Add：Source IP = 192.168.0.10；Destination = Service Tag Internet；Port = 443；Protocol = TCP；Priority = 100；Name = Allow-ACC-HTTPS-Out。 | ACC クライアントの HTTPS 送信を許可する。 |

## 1-6 NAT Gateway の作成

Public IP を持たない VM が NAT Gateway 経由で Internet / ServiceNow / 更新サイトへ送信できるようにする。

| 操作 | クリック / 入力内容 | 確認ポイント |
| --- | --- | --- |
| natgw-vnet01 を作成 | NAT gateways > Create：Name = natgw-vnet01；Resource group = RG-SNOW-Discovery-POC；Region = Japan East。Outbound IP で Public IP：pip-natgw-vnet01 を作成。Subnets で vnet01-server-network / subnet-server を選択。 | natgw-vnet01 が subnet-server に関連付く。 |
| natgw-vnet02 を作成 | 同様に natgw-vnet02 を作成；Public IP = pip-natgw-vnet02；Subnets で vnet02-mid-linux / subnet-mid を選択。 | natgw-vnet02 が subnet-mid に関連付く。 |
| natgw-vnet03 は任意 | vnet03 の Windows / ACC 対象に Public IP を付与せず、Windows Update / ServiceNow への送信が必要な場合は natgw-vnet03 を追加し、vnet03-client-acc / subnet-client に関連付ける。 | コスト方針に応じて作成有無を決める。 |
| コスト注意 | NAT Gateway と Public IP は VM 停止中でも課金される場合がある。PoC 未使用時は削除またはコスト確認する。 | コスト一覧に NAT / Public IP を記録する。 |

## 1-7 Full Mesh VNet Peering の作成

vnet01、vnet02、vnet03 を相互接続する。VNet peering は推移的ではないため、3 ペアを直接作成する。

| 操作 | クリック / 入力内容 | 確認ポイント |
| --- | --- | --- |
| vnet01 <-> vnet02 | vnet01-server-network > Peerings > Add。This VNet link name = peer-vnet01-to-vnet02；Remote VNet = vnet02-mid-linux；Remote link name = peer-vnet02-to-vnet01；Virtual network access = Enabled。 | 両方向の peering 状態が Connected。 |
| vnet01 <-> vnet03 | vnet01-server-network > Peerings > Add。This VNet link name = peer-vnet01-to-vnet03；Remote VNet = vnet03-client-acc；Remote link name = peer-vnet03-to-vnet01。 | 両方向の peering 状態が Connected。 |
| vnet02 <-> vnet03 | vnet02-mid-linux > Peerings > Add。This VNet link name = peer-vnet02-to-vnet03；Remote VNet = vnet03-client-acc；Remote link name = peer-vnet03-to-vnet02。 | 両方向の peering 状態が Connected。 |
| 確認 | 3 つの VNet の Peerings 画面を開き、対応する peering と Connected 状態を確認する。 | 合計 3 ペア / 6 方向が Connected。 |

## 1-8 Azure Bastion の作成

VM に Public IP を付けず、Azure Portal から private IP 経由で RDP / SSH できるようにする。

| 操作 | クリック / 入力内容 | 確認ポイント |
| --- | --- | --- |
| 作成画面を開く | Bastions > Create、または vnet01-server-network > Bastion を開く。 | Bastion 作成画面が表示される。 |
| Basics | Name = bas-snow-poc；Resource group = RG-SNOW-Discovery-POC；Region = Japan East；Virtual network = vnet01-server-network；Subnet = AzureBastionSubnet。 | 必ず AzureBastionSubnet を選択する。 |
| Public IP | 新しい Public IP を作成する。例：pip-bas-snow-poc。SKU はポータル要件に従い Standard / Static を使用する。 | Public IP が Bastion に関連付く。 |
| 作成 | Review + create > Validation passed > Create。 | Bastion 作成後、VM 画面の Connect > Bastion から接続できる。 |
| コスト注意 | Azure Bastion は継続課金される。個人練習環境では未使用時に Bastion または Resource Group 全体を削除する。 | 毎日終了時に Bastion を残す必要があるか確認する。 |

# フェーズ完了チェックリスト

| 手順 | 確認ポイント |
| --- | --- |
| 1-1 | RG-SNOW-Discovery-POC が存在し、Region が Japan East。 |
| 1-2 | vnet01-server-network が存在し、subnet-server と AzureBastionSubnet が存在する。 |
| 1-3 | vnet02-mid-linux が存在し、subnet-mid が存在する。 |
| 1-4 | vnet03-client-acc が存在し、subnet-client が存在する。 |
| 1-5 | 3 つの NSG が存在し、対応する subnet に関連付け済みで、初期ルールが追加済み。 |
| 1-6 | natgw-vnet01 / natgw-vnet02 が作成され、対応する subnet に関連付け済み。vnet03 の NAT 要否を判断済み。 |
| 1-7 | 3 ペアの VNet Peering がすべて Connected。 |
| 1-8 | Bastion が作成され、VM 画面から Bastion 接続できる。 |