顧客説明向け・わかりやすい業務版

シャドー機器の担当者をどう見つけるか

Credential-less Discovery で機器を発見した後の二段階対応案

2026年6月10日

# 1. 解決したい課題

Credential-less Discovery は機器を発見できますが、ログイン情報がないため、最初は IP アドレス程度しか分からず、所属アプリや連絡先はまだ不明です。

まず調査を進められる人を見つけ、機器を正しく識別した後に、最終的なアプリ責任者を決めます。

結論を一言で
まず既存の Service 関係からアプリ責任者を探す。関係がまだない場合は、ネットワーク／基盤の所属情報から Discovery 調整担当者を探す。認証 Discovery と Service Mapping が完了した後に、正式なアプリ責任者を確定する。

## 最初からアプリ責任者を保証できない理由

発見直後の機器は情報が少なく、Application Service に未登録の場合が多い。

最初に担当者が見つからなくても「アプリなし」を意味しない。

この段階ではネットワーク、クラウド、基盤担当の方が調査を進めやすい。

循環にはならない
認証 Discovery に最終アプリ責任者は必須ではない。認証情報、スキャン許可、ACC を調整できる基盤担当者から開始し、機器識別と Service 関係作成後にアプリ責任者を確定する。

# 2. 推奨する二段階フロー

STEP 1  既存の Service 関係を確認する

機器がすでに Application Service と結び付いていれば、その担当者へ直接連絡する。

結果：関係があればアプリ側確認へ進み、なければ次の工程へ進む。

STEP 2  関係がなければ Discovery 調整担当者を探す

IP のネットワーク、クラウドアカウント、仮想化基盤から、認証情報や ACC を調整できる基盤チームを特定する。

結果：機器の識別作業を進められる担当者が決まる。

STEP 3  機器を再識別して情報を充実させる

認証付き Discovery または ACC により、ホスト名、OS、機器種別、接続関係を取得する。

結果：シャドー機器が管理可能で用途を判断できる CI になる。

STEP 4  Service 関係を整理し、正式なアプリ責任者を決める

Service Mapping 等で機器を正しい Application Service に登録し、最終責任者を確定する。

結果：機器の所属、アプリ責任者、継続管理責任が正式に決まる。

## 10.0.0.7 を例にすると

10.0.0.7 を発見したが、Application Service との関係はまだない。

所属ネットワークから基盤チームを特定し、アクセス条件を整える。

再 Discovery により Windows Server であることを確認する。

Service Mapping で「受注管理システム」に属することが分かり、正式なアプリ責任者を特定する。

この例には二種類の担当者がいる：基盤担当者は「機器を調査できる状態にする人」であり、アプリ責任者は「所属アプリを継続管理する人」である。担当する時点と役割が異なる。

# 3. 関係者の役割

Discovery 調整担当者

アプリ所属が不明な段階で、認証情報、スキャン許可、ACC を調整する。

ポイント：調査開始担当であり、最終アプリ責任者とは限らない。

Application Service 責任者

Service 関係確認後に、アプリ側の確認と継続管理を担う。

ポイント：最終的な業務所属責任者である。

CMDB / Discovery / Service Mapping チーム

機器の発見、情報補完、Service 関係作成を行う。

ポイント：信頼できる情報を提供するが、業務責任を代わりに決めない。

## 顧客が事前に決める五つの事項

Service 関係がない時に、どのネットワーク／基盤所属データを優先するか。

所属情報がすべて空の場合、どのチームを標準の受付・調査窓口にするか。

誰が認証情報を申請し、スキャンを承認し、ACC 配備を調整できるか。

誰が Application Service を維持し、複数アプリ所属をどう扱うか。

## システムができること、できないこと

できること

既存 Service 関係を優先して検索する。

関係がない時に基盤チームへ調査タスクを割り当てる。

Service 関係作成後に最終責任者を再検索し、経緯を記録する。

信頼性をもってできないこと

IP アドレスだけから正しいアプリ責任者を推測する。

「現在 Service 関係がない」を「アプリ所属なし」と解釈し、複数アプリから任意に一人を選ぶ。

# 4. 導入方法と顧客への説明

## 二段階での導入を推奨

第一段階：少数の実データを使って手動検証し、ネットワーク所属、Discovery 調整担当、アプリ責任者への引き継ぎが機能するか確認する。

第二段階：ルールが安定した後、Flow、スクリプト、API により検索、割当、結果記録を自動化する。

## 説明時の話し方

説明時の話し方
• IP アドレスだけでアプリ責任者を推測する方式ではありません。
• 既存 Service 関係があれば利用し、なければ調査を進められる基盤担当者を先に探します。
• 機器の再識別と Service Mapping が完了した後に、正式なアプリ責任者を確定します。
• これにより、責任者待ちと認証情報待ちの循環を解消し、誤った担当割当も防止します。

最終提案
「既存関係を優先し、基盤責任経路をフォールバックとし、Service 整理後に正式な責任を確定する」二段階フローを採用する。シャドー機器の発見時点で最終責任者を要求せず、各工程に明確な担当者と次の行動を設定し、最後に正式な Application Service 関係で責任を確定する。

## 必要な用語（説明では詳細不要）

シャドー CI：Credential-less Discovery により作成された情報の少ない機器レコード。

Service 関係：機器が Application Service の構成要素であることを示す正式な関係（svc_ci_assoc）。

レコード ID：ServiceNow 内で一つのレコードを正確に特定する sys_id。

## 公式資料

ServiceNow AI Platform Capabilities - Zurich

https://www.servicenow.com/docs/v/u/downloads/pdfs/en-US/zurich-enus-servicenow-platform.pdf

ServiceNow IT Operations Management - Zurich

https://www.servicenow.com/docs/v/u/downloads/pdfs/en-US/zurich-enus-it-operations-management.pdf

注：本資料は顧客説明および方針協議用である。具体的な項目、プラグイン、運用フローは顧客インスタンスで確認する。