Azure Portal VM 与 OS 基础配置详细手顺

Section 8 细化版｜范围：2-1 到 2-6｜生成日：2026-06-29

# 使用说明

本资料是 poc_manual_v2.docx 中“8. 构筑手顺（Azure Portal 主线）”的 2-1 到 2-6 细化版。

颗粒度按实际操作展开：每一步说明从哪里进入、填写什么、完成后看什么。

本版覆盖 VM 创建、固定私有 IP、Discovery targets、Ubuntu 跨 VNet 私网访问验证、Marketplace 网络设备、OS 基础配置。

# 通用填写值

| 项目 | 值 |
| --- | --- |
| Subscription | Azure subscription 1 |
| Resource Group | RG-SNOW-Discovery-POC |
| Region | Japan East |
| 远程登录 | 优先使用 Azure Bastion；VM 不开放公网 RDP/SSH。 |
| NSG 方针 | VM NIC 不再额外创建 NSG；使用 1-5 已关联到 subnet 的 NSG。 |
| 固定 IP 方针 | 如果 VM 创建画面无法直接填写私有 IP，创建后进入 NIC > IP configurations > ipconfig1 改为 Static。 |
| 敏感信息 | 不要把管理员密码、SSH private key、SNMP community、ServiceNow 凭据写入资料。 |

# VM / 设备计划

| 步骤 | 资源名 | 用途 | 镜像 / 规格 | 网络 | 固定私有 IP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | vm-win-mid-01 | Windows MID Server | Windows Server 2022 / D2s_v5 | vnet01-server-network / subnet-server | 10.0.0.10 |
| 2-2 | vm-linux-mid-01 | Linux MID Server | Ubuntu Server 22.04 LTS / B2s | vnet02-mid-linux / subnet-mid | 172.16.0.10 |
| 2-3 | vm-win2019-01 | Windows Discovery / IIS target | Windows Server 2019 / B2ms | vnet01-server-network / subnet-server | 10.0.0.20 |
| 2-3 | vm-win2022-01 | Windows Discovery target | Windows Server 2022 / B2ms | vnet01-server-network / subnet-server | 10.0.0.21 |
| 2-3 | vm-rhel9-01 | Linux Discovery target | RHEL 9 / B2ms | vnet01-server-network / subnet-server | 10.0.0.30 |
| 2-3 | vm-ubuntu-01 | Ubuntu / Nginx / VNet02 -> VNet03 test | Ubuntu Server 22.04 LTS / B2ms | vnet02-mid-linux / subnet-mid | 172.16.0.20 |
| 2-3 | vm-win11-acc-01 | Windows 11 + ACC target | Windows 11 / B2ms | vnet03-client-acc / subnet-client | 192.168.0.10 |
| 2-5 | vm-pa-01 | Palo Alto management | Marketplace PAYG | vnet01-server-network / subnet-server | 10.0.0.40 |
| 2-5 | vm-fgt-01 | FortiGate management | Marketplace PAYG 1 vCPU 推荐 | vnet01-server-network / subnet-server | 10.0.0.41 |

# 详细步骤

## 2-1 创建 Windows MID VM

创建 Windows Server 2022 VM，作为后续 Windows MID Server 安装对象。重点是固定私有 IP、无公网入口、能通过 Bastion 登录、能出站访问 ServiceNow 443。

| 操作 | 具体点击 / 填写 | 完成后核对 |
| --- | --- | --- |
| 进入创建页面 | Azure Portal > Virtual machines > Create > Azure virtual machine。 | 打开 Create a virtual machine 页面。 |
| Basics - 项目 | Subscription = Azure subscription 1；Resource group = RG-SNOW-Discovery-POC；Virtual machine name = vm-win-mid-01；Region = Japan East。 | 名称、RG、Region 与资源清单一致。 |
| Basics - 镜像和规格 | Image = Windows Server 2022 Datacenter 或 Windows Server 2022 Datacenter: Azure Edition；Size = D2s_v5。Security type 如无客户标准，保持 Portal 默认或 Standard。 | 规格显示 D2s_v5；镜像是 Windows Server 2022。 |
| Basics - 管理员 | Authentication type = Password；填写本次 PoC 管理员用户名和密码。密码只保存在密码管理器，不写入手册。 | 用户名可用于 Bastion RDP 登录。 |
| Basics - 入站端口 | Public inbound ports = None。不要选择 Allow selected ports，也不要开放公网 RDP。 | 创建页没有 3389 公网入站。 |
| Disks | OS disk type 可选 Standard SSD LRS 控制成本；Encryption 保持默认。 | 不需要额外 data disk。 |
| Networking | Virtual network = vnet01-server-network；Subnet = subnet-server；Public IP = None；NIC network security group = None；Accelerated networking 保持默认。 | VM 位于 vnet01/subnet-server，且没有 Public IP。 |
| Management | Boot diagnostics 保持默认；Auto-shutdown 可按成本策略开启。Identity、Backup、Monitoring 如无客户要求保持默认。 | 不影响后续 MID 安装。 |
| 创建 | Review + create > Validation passed > Create。 | Deployment succeeded 后进入 VM。 |
| 固定私有 IP | 打开 VM > Networking > Network interface；进入 NIC > IP configurations > ipconfig1；Private IP address settings 改为 Static；Private IP address = 10.0.0.10；Save。 | VM Overview 或 NIC Overview 显示 Private IP = 10.0.0.10。 |
| 登录和出站验证 | VM > Connect > Bastion，使用管理员账号登录。登录后 PowerShell 执行： Test-NetConnection <your-instance>.service-now.com -Port 443 | Bastion 能登录；TcpTestSucceeded = True。 |

## 2-2 创建 Linux MID VM

创建 Ubuntu 22.04 VM，作为后续 Linux MID Server 安装对象。重点是 SSH key、固定私有 IP、无公网 SSH、出站 443 正常。

| 操作 | 具体点击 / 填写 | 完成后核对 |
| --- | --- | --- |
| 进入创建页面 | Azure Portal > Virtual machines > Create > Azure virtual machine。 | 打开 Create a virtual machine 页面。 |
| Basics - 项目 | Subscription = Azure subscription 1；Resource group = RG-SNOW-Discovery-POC；Virtual machine name = vm-linux-mid-01；Region = Japan East。 | 名称、RG、Region 与资源清单一致。 |
| Basics - 镜像和规格 | Image = Ubuntu Server 22.04 LTS；Size = B2s。 | 规格显示 B2s；镜像为 Ubuntu 22.04。 |
| Basics - 认证 | Authentication type = SSH public key；Username 填写 PoC Linux 管理员账号；SSH public key source 可选择 Generate new key pair 或 Use existing public key。 | 保留 private key，但不要写入 Word/Excel。 |
| Basics - 入站端口 | Public inbound ports = None。不要开放公网 SSH。 | 没有从 Internet 直连 22 端口。 |
| Disks | OS disk type 可选 Standard SSD LRS；其他保持默认。 | 满足 PoC 即可。 |
| Networking | Virtual network = vnet02-mid-linux；Subnet = subnet-mid；Public IP = None；NIC network security group = None。 | VM 位于 vnet02/subnet-mid，且没有 Public IP。 |
| 创建 | Review + create > Validation passed > Create。若选择 Generate new key pair，下载并妥善保存 private key。 | Deployment succeeded。 |
| 固定私有 IP | VM > Networking > Network interface > IP configurations > ipconfig1；Private IP address settings = Static；Private IP address = 172.16.0.10；Save。 | VM Overview 或 NIC Overview 显示 Private IP = 172.16.0.10。 |
| 登录和服务验证 | VM > Connect > Bastion，选择 SSH private key 登录。登录后执行： systemctl status ssh ¦¦ systemctl status sshd curl -I https://<your-instance>.service-now.com | Bastion/SSH 能登录；HTTPS 出站有响应。 |

## 2-3 创建 Discovery targets

创建 Windows、Linux、ACC 验证用目标 VM。所有 VM 均不配置 Public IP，创建后统一改为 IP_Plan 中的固定私有 IP。

| 操作 | 具体点击 / 填写 | 完成后核对 |
| --- | --- | --- |
| 创建 Windows Server 2019 | Virtual machines > Create；Name = vm-win2019-01；Image = Windows Server 2019；Size = B2ms；VNet/Subnet = vnet01-server-network / subnet-server；Public IP = None。 | 创建后将 NIC ipconfig1 固定为 10.0.0.20。 |
| 创建 Windows Server 2022 | Name = vm-win2022-01；Image = Windows Server 2022；Size = B2ms；VNet/Subnet = vnet01-server-network / subnet-server；Public IP = None。 | 创建后将 NIC ipconfig1 固定为 10.0.0.21。 |
| 创建 RHEL 9 | Name = vm-rhel9-01；Image = Red Hat Enterprise Linux 9；Size = B2ms；Authentication = SSH public key；VNet/Subnet = vnet01-server-network / subnet-server；Public IP = None。 | 创建后将 NIC ipconfig1 固定为 10.0.0.30。 |
| 创建 Ubuntu 22 | Name = vm-ubuntu-01；Image = Ubuntu Server 22.04 LTS；Size = B2ms；Authentication = SSH public key；VNet/Subnet = vnet02-mid-linux / subnet-mid；Public IP = None。 | 创建后将 NIC ipconfig1 固定为 172.16.0.20。 |
| 创建 Windows 11 / ACC target | Name = vm-win11-acc-01；Image = Windows 11；Size = B2ms；VNet/Subnet = vnet03-client-acc / subnet-client；Public IP = None。若当前订阅不满足 Windows client Marketplace/license 条件，先用 Windows Server 替代并记录偏差。 | 创建后将 NIC ipconfig1 固定为 192.168.0.10。 |
| 统一固定 IP | 每台 VM 创建后进入 VM > Networking > Network interface > IP configurations > ipconfig1；Allocation 改为 Static；填写上方计划 IP；Save。 | 所有 VM 的 Private IP 与 IP_Plan 一致。 |
| 统一核对 | Resource group > Virtual machines，确认所有目标 VM 状态为 Running。逐台打开 Overview，确认 Private IP、VNet/Subnet、Public IP。 | 所有目标 VM Running；Public IP 为空或 None。 |
| 记录偏差 | 如果 Windows 11 镜像不可用、Marketplace SKU 不可用、规格在 Japan East 不可选，把实际替代镜像/规格写入偏差记录。 | 后续验证时能解释与原设计的差异。 |

## 2-4 验证 Ubuntu 同时访问 VNet02 / VNet03

Ubuntu 只保留单 NIC 放在 vnet02/subnet-mid，通过 vnet02 <-> vnet03 peering 访问 vnet03 目标。若 5985 还没开放，可在完成 2-6 后再最终确认。

| 操作 | 具体点击 / 填写 | 完成后核对 |
| --- | --- | --- |
| 确认网络前提 | 打开 vnet02-mid-linux > Peerings，确认到 vnet03-client-acc 的 peering 为 Connected；打开 vnet03-client-acc > Peerings，确认反向也为 Connected。 | vnet02 与 vnet03 双向 Connected。 |
| 确认 NSG 前提 | 打开 nsg-vnet03-client > Inbound security rules，确认 Allow-Ubuntu-VNet02-Access 存在：Source = 172.16.0.0/24；Destination = 192.168.0.10；Port = TCP 5985；Action = Allow。 | vnet03 允许来自 vnet02 的测试端口。 |
| 登录 Ubuntu | 打开 vm-ubuntu-01 > Connect > Bastion，使用 SSH key 登录。 | 进入 Ubuntu shell。 |
| 确认单 NIC | 执行： ip -brief addr 只应看到 lo 和主网卡，例如 eth0；eth0 地址应为 172.16.0.20。 | Ubuntu 不是跨 VNet 多 NIC 架构。 |
| 测试到 vnet03 私有 IP | 执行： nc -vz 192.168.0.10 5985 如果没有 nc，Ubuntu 可先执行 sudo apt update && sudo apt install -y netcat-openbsd。 | 连接成功代表 vnet02 -> vnet03 私网路径可用。 |
| 失败时判断 | 如果 5985 失败，先确认 2-6 是否已在 vm-win11-acc-01 开启 WinRM/5985，再检查 NSG、Windows 防火墙、Peering。Ping 失败不一定代表网络不通，因为 Windows 防火墙可能阻止 ICMP。 | 不要只用 ping 作为唯一判断。 |
| 保存证据 | 保留 ip -brief addr 和 nc -vz 输出截图/日志。 | 能证明 Ubuntu 单 NIC 但可访问 vnet03。 |

## 2-5 部署 Palo Alto / FortiGate

从 Azure Marketplace 部署网络设备作为 Discovery 对象。目标不是让它承载生产流量，而是准备管理接口、SNMP read-only、HTTPS/SSH 管理入口供 MID 发现。

| 操作 | 具体点击 / 填写 | 完成后核对 |
| --- | --- | --- |
| 部署 Palo Alto | Azure Marketplace 搜索 Palo Alto VM-Series PAYG；Create；Resource group = RG-SNOW-Discovery-POC；Region = Japan East；Name = vm-pa-01；Plan 选择 PAYG；规格按 Marketplace 支持的最低 PoC 规格或客户标准选择。 | Marketplace 条款已接受；部署在 Japan East。 |
| Palo Alto 网络 | 网络接口优先放在 vnet01-server-network / subnet-server。Public IP 如向导允许则选择 None；如产品向导强制创建 Public IP，需要限制来源并记录偏差。创建后把管理 NIC 私有 IP 固定为 10.0.0.40。 | 管理 IP = 10.0.0.40。 |
| 部署 FortiGate | Azure Marketplace 搜索 FortiGate Next-Generation Firewall PAYG；Create；Resource group = RG-SNOW-Discovery-POC；Region = Japan East；Name = vm-fgt-01；规格优先选择 PAYG 1 vCPU 或 Marketplace 支持的最低 PoC 规格。 | FortiGate VM 创建完成。 |
| FortiGate 网络 | 网络接口优先放在 vnet01-server-network / subnet-server。Public IP 策略同上。创建后把管理 NIC 私有 IP 固定为 10.0.0.41。 | 管理 IP = 10.0.0.41。 |
| 初期管理配置 | 通过 Bastion、临时受限 Public IP 或厂商建议方式登录设备管理界面。启用 HTTPS/SSH 管理；启用 SNMP read-only；SNMP 访问来源限制为 MID 私有 IP：10.0.0.10 和 172.16.0.10。 | 不把 SNMP community 或管理员密码写入资料。 |
| NSG 核对 | nsg-vnet01-server 已有 Allow-MID-to-Targets；如后续收紧规则，需保留 UDP 161、TCP 22/443 从 MID 到 10.0.0.40-10.0.0.41。 | MID 能访问设备管理端口。 |
| 连通性验证 | 从 Windows MID 或 Linux MID 测试到 10.0.0.40 / 10.0.0.41 的 HTTPS、SSH、SNMP。示例： Test-NetConnection 10.0.0.40 -Port 443 nc -vz 10.0.0.41 22 | MID 到设备管理 IP 连通。 |

## 2-6 OS 基础配置

为后续 Discovery、Service Mapping、ACC 准备 OS 侧基础服务和防火墙例外。这里不保存密码，只准备端口、服务和最小验证入口。

| 操作 | 具体点击 / 填写 | 完成后核对 |
| --- | --- | --- |
| Windows 远程管理 | 在 vm-win-mid-01、vm-win2019-01、vm-win2022-01、vm-win11-acc-01 上通过 Bastion 登录，打开 PowerShell as Administrator，执行： Enable-PSRemoting -Force winrm quickconfig -q Set-NetFirewallRule -DisplayGroup "Windows Remote Management" -Enabled True Set-NetFirewallRule -DisplayGroup "Windows Management Instrumentation (WMI)" -Enabled True Set-NetFirewallRule -DisplayGroup "File and Printer Sharing" -Enabled True | Windows Discovery 所需 WinRM/WMI/SMB 基础入口已准备。 |
| vnet03 测试端口 | 在 vm-win11-acc-01 上执行： Enable-PSRemoting -Force Test-WSMan localhost 确认 5985 可监听，用于 2-4 的 Ubuntu -> vnet03 测试。 | 192.168.0.10:5985 可被允许来源访问。 |
| Windows IIS 入口 | 在 vm-win2019-01 上执行： Install-WindowsFeature Web-Server -IncludeManagementTools 然后浏览 http://localhost 或从 MID 测试 10.0.0.20:80。 | IIS 可作为 Service Mapping entry point。 |
| Linux SSH | 在 vm-linux-mid-01、vm-ubuntu-01、vm-rhel9-01 上确认 SSH： sudo systemctl enable --now ssh ¦¦ sudo systemctl enable --now sshd systemctl status ssh ¦¦ systemctl status sshd | Linux Discovery / MID 登录基础服务可用。 |
| Linux Web 入口 | 在 vm-ubuntu-01 上安装 Nginx： sudo apt update sudo apt install -y nginx sudo systemctl enable --now nginx 在 RHEL 如需 Web target： sudo dnf install -y nginx sudo systemctl enable --now nginx | Nginx 可作为 Service Mapping entry point。 |
| Linux 防火墙 | 如果 RHEL 启用 firewalld，按需要放通 SSH/HTTP： sudo firewall-cmd --permanent --add-service=ssh sudo firewall-cmd --permanent --add-service=http sudo firewall-cmd --reload | OS 防火墙不阻断已规划测试端口。 |
| 从 MID 做端口测试 | Windows MID 示例： Test-NetConnection 10.0.0.20 -Port 5985 Test-NetConnection 10.0.0.20 -Port 80 Test-NetConnection 10.0.0.30 -Port 22 Linux MID 示例： nc -vz 10.0.0.20 5985 nc -vz 172.16.0.20 22 | MID 到目标端口连通。 |
| 账号和凭据原则 | 为 Discovery 准备本地管理员、SSH 或 SNMP 账号时，只记录账号用途和保存位置，不在 Word/Excel 里写明文密码、private key、SNMP community。 | 后续 3-3 在 ServiceNow Credentials 中录入。 |

# 完成检查表

| 步骤 | 检查点 |
| --- | --- |
| 2-1 | vm-win-mid-01 Running；Private IP = 10.0.0.10；无 Public IP；Bastion 可登录；443 出站正常。 |
| 2-2 | vm-linux-mid-01 Running；Private IP = 172.16.0.10；无 Public IP；Bastion/SSH 可登录；443 出站正常。 |
| 2-3 | 目标 VM 均 Running；Private IP 与 IP_Plan 一致；Public IP 为空或 None。 |
| 2-4 | vm-ubuntu-01 单 NIC；从 172.16.0.20 可访问 192.168.0.10:5985 或实际测试端口。 |
| 2-5 | Palo Alto / FortiGate 管理 IP 分别为 10.0.0.40 / 10.0.0.41；MID 可访问管理端口与 SNMP。 |
| 2-6 | Windows WinRM/WMI/SMB、Linux SSH、IIS/Nginx entry point 已准备；MID 到目标端口连通。 |