ServiceNow ITOM / Azure PoC

5.4 Network Device Discovery 新手验证手册

Palo Alto / FortiGate 作为 Discovery 对象的实际验证、结果确认和留痕手顺

| 项目 | 本手册基准值 |
| --- | --- |
| 制作日期 | 2026/07/22 |
| 验证阶段 | 推荐验证顺序 No.3：Network Device Discovery |
| PoC 范围 | 公司 Azure PoC 环境；ITOM1/2/3 相关 MID Server 与网络设备对象 |
| 验证对象 | Palo Alto / FortiGate；实际 IP 和部署位置以网络团队确认结果为准 |
| 发现方式 | 使用已验证为 Up 的 MID Server，通过 SNMP 为主进行 Network Device Discovery |
| 执行顺序 | 单台 Palo Alto 或 FortiGate -> 另一台设备 -> 两台设备对照 |
| 不在本手册范围 | 生产网络架构变更、出口/NAT、HA、性能测试、许可证采购和安全策略设计 |

先确认一个边界 本次 Palo Alto / FortiGate 是 ServiceNow Discovery 的被发现对象，不是本 PoC 的 Azure 出口、防火墙、NAT 或路由设备。不要为了 Discovery 验证改变现有网络路径。 如果设备还没有部署，先完成公司规定的 Azure/Marketplace/许可证/网络申请。ServiceNow 的 Discovery 操作只能在设备已经可访问、地址和凭据已获批准后开始。 先用一台设备和一个 IP 验证。单台成功后再验证第二台，避免把 SNMP、NSG、设备设置和 ServiceNow 配置问题混在一次批量执行里。

1. 这次要验证什么

本验证的目的，是确认 ServiceNow Discovery 能否通过 PoC MID Server 访问 Palo Alto / FortiGate，完成设备分类、身份识别和基本属性写入，并在 CMDB 中形成可追溯的 CI。重点不是验证防火墙策略是否正确，也不是验证厂商设备的业务功能。

| 验证层次 | 要确认的内容 | 判定 |
| --- | --- | --- |
| 连接 | MID Server 能否到达设备管理 IP，UDP/161 等必要通信是否可用 | 通信可用 |
| 凭据 | SNMP credential 是否能够读取设备信息；如使用 SSH/HTTPS，再分别确认对应权限 | 认证成功 |
| 分类 | Discovery 能否判断目标是网络设备，而不是普通主机或未知对象 | 分类成功 |
| 识别 | 厂商、型号、序列号、系统版本、管理 IP 等信息能否取得 | 关键属性取得 |
| CMDB | 目标 CI 是否写入正确 class，字段和来源是否可追溯 | CI 可确认 |
| 重复执行 | 再次 Discovery 是否更新原 CI，而不是无理由新增重复 CI | 重复执行可解释 |

1.1 Palo Alto 与 FortiGate 的验证思路

| 对象 | 第一轮建议 | 第二轮再确认 |
| --- | --- | --- |
| Palo Alto | 使用已批准的管理 IP 和只读 SNMP credential，先执行单 IP Discovery | 设备类型、厂商/型号、序列号、接口和 IP 关系；若标准配置还使用 HTTPS/SSH，再按实际 Pattern 确认 |
| FortiGate | 使用已批准的管理 IP 和只读 SNMP credential，先执行单 IP Discovery | 设备类型、厂商/型号、序列号、接口和 IP 关系；按实际 Pattern/凭据需求确认补充协议 |

关于结果差异 Palo Alto / FortiGate 最终落入的 CI class、取得字段和是否出现厂商专用 class，可能随 ServiceNow Release、ITOM Visibility、Discovery Pattern、Class Model 和设备配置变化。手册中的表名是检查入口，不是对当前实例结果的预先承诺。 class 存在不等于本次 Discovery 一定会写入该 class。最终以 Discovery Status、Discovery Log、目标 CI 的 sys_class_name、discovery_source 和实际字段为准。

2. 执行前准备信息

先把下表的尖括号内容填好。没有确认的项目不要猜测，也不要直接扩大 Discovery 范围。凭据密码、SNMP community、私钥和 token 不要写入截图、Word 或 Git。

| 项目 | 实际填写 | 确认位置 |
| --- | --- | --- |
| ServiceNow Dev | <hitachiopdev.service-now.com> 或实际 Dev URL | 浏览器地址栏；不要保存登录凭据 |
| MID Server | <MID Server 名称> / <Host> / <Status> | MID Server 列表；Status 应为 Up |
| 设备 1 | <Palo Alto 或 FortiGate> / <Private IP> | 网络团队、Azure Portal 或设备管理页面 |
| 设备 2 | <另一台设备> / <Private IP> | 网络团队、Azure Portal 或设备管理页面 |
| 设备位置 | <VNet/Subnet/Resource Group> | Azure Portal；以批准的构筑资料为准 |
| SNMP Credential | <Credential 名称> | ServiceNow Credentials；只记录名称，不记录 secret |
| 其他 Credential | <SSH/HTTPS Credential 名称或不使用> | 按实际 Pattern/设备配置确认 |
| 执行日期 | YYYY/MM/DD HH:mm JST | Discovery Status 的执行时间 |

2.1 设备侧需要由网络/设备负责人确认的项目

| 确认项 | Palo Alto / FortiGate 两台设备都要确认 |
| --- | --- |
| 管理地址 | 确认用于 Discovery 的管理 IP，不使用会变化的临时地址；如果有多个接口，明确哪一个是管理口。 |
| SNMP | 确认 SNMP 已启用、允许 MID Server 源地址读取、版本为 v2c 或 v3，并明确只读权限。 |
| 时间/名称 | 确认设备时间、时区、DNS 或设备名设置不会导致结果难以识别。 |
| 访问控制 | 确认 NSG、Subnet NSG、设备本身的管理访问策略和上游 FW 没有阻断。 |
| 变更范围 | 本验证不修改生产策略，不启用 HA/NAT/出口，不改变现有路由。 |

不要把 SNMP secret 写进留痕 截图只保留 Credential 名称、类型、使用结果和时间。community string、SNMPv3 auth/priv 密码、SSH 密码、API token 等敏感值必须遮挡或完全不截。 如果设备负责人不允许在 PoC 中使用真实生产凭据，使用公司批准的 PoC 只读账号；不要自行创建或复制账号。

3. 事前连接确认

这一章的目的，是在 ServiceNow 执行前确认地址、端口和 MID Server 没有明显问题。测试从 MID Server 所在主机或由网络团队提供的等价测试位置执行；不要在个人电脑上测试后就认为 MID Server 一定可访问。

3.1 Azure / 网络侧检查

| Step | 操作 | 记录内容 |
| --- | --- | --- |
| NW-01 | 确认设备管理 IP、Subnet、NIC、NSG 和路由表 | 设备名、Private IP、Subnet、NSG 名称；保存设备/网络画面 |
| NW-02 | 确认 MID Server 主机和设备在预定网络范围内 | MID Host、目标 IP、源/目标关系 |
| NW-03 | 确认 NSG/上游 FW 允许 MID Server 到设备的必要端口 | 协议、端口、源、目标、用途、审批号/变更号 |
| NW-04 | 确认没有把 Public IP 作为本次 Discovery 目标 | Discovery Target 使用的实际管理 IP |
| NW-05 | 确认设备管理服务正在运行 | SNMP enabled、版本、允许的 source、只读权限 |

3.2 端口确认

| 方向 | 协议/端口 | 用途 | 本 PoC 的处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| MID Server -> 设备 | UDP 161 | SNMP 读取设备信息 | 第一优先确认；Discovery 失败时先查这一项 |
| MID Server -> 设备 | TCP 22 | 某些设备/Pattern 的 SSH 访问 | 只有实际使用 SSH 或日志明确要求时再确认 |
| MID Server -> 设备 | TCP 443 | 某些设备 API/HTTPS 访问 | 只有实际使用 HTTPS/API 或日志明确要求时再确认 |
| 设备 -> 外部 | TCP 443 等 | 许可证、更新或厂商服务 | 不属于基础 Discovery；按公司申请单另行确认 |

# 仅在公司允许、且在 MID Server 主机上执行；不要从个人电脑代替测试
# TCP 端口测试示例
Test-NetConnection <device-private-ip> -Port 443
Test-NetConnection <device-private-ip> -Port 22
# UDP/161 通常需要网络设备或安全团队用等价方式确认，TCP 测试结果不能代替 SNMP 测试

看到 TCP 443 成功，不等于 SNMP 成功 SNMP 使用 UDP/161；TCP 22、443 能通，只能说明对应 TCP 端口可达，不能证明 ServiceNow 能读取 SNMP。 如果公司不允许在 MID Server 上安装额外工具，不要自行安装；请让网络团队提供 UDP/161 的放通确认或设备侧命中日志。

4. ServiceNow 凭据准备

Network Device Discovery 的第一轮建议只验证 SNMP。这样可以把问题限制在设备管理协议、SNMP credential、Discovery 范围和 CMDB 结果。SSH/HTTPS 不是看到设备就必须全部追加，应根据当前 Release、Pattern 和 Discovery Log 决定。

4.1 新建或确认 SNMP Credential

1. 在 ServiceNow 导航栏搜索 Credentials，打开 Discovery / Credentials 相关列表。

2. 确认是否已有公司提供的 PoC 只读 SNMP credential；优先使用已有批准凭据，不要重复创建。

3. 如果确实需要创建，按公司权限和审批要求选择 SNMP v2c 或 SNMP v3，填写设备负责人提供的只读信息。

4. 保存后只记下 Credential Name、Type、创建/更新时间；密码、community 和 v3 secret 不截图、不写入资料。

5. 确认该 Credential 可以被本次 Discovery 使用，并记录当前登录用户或审批信息（如果公司要求）。

| 检查项 | OK 条件 | 证据 |
| --- | --- | --- |
| Credential 类型 | SNMP 类型与设备端 SNMP 版本一致 | 凭据画面；secret 遮挡 |
| 权限 | 只读即可完成本次基础发现 | 设备负责人确认或权限说明 |
| 范围 | Credential 只用于批准的设备/Discovery | 名称、使用范围或记录 |
| 测试 | 后续 Discovery Log 显示认证/读取成功 | Status/Log 画面 |

如果没有 SNMP credential 先暂停 Discovery，向设备/网络负责人确认是否允许使用只读 SNMP。不要用管理员密码、SSH 密码或自行猜测的 community 代替。 如果公司不允许在 ServiceNow 保存该凭据，本次可以记录为‘凭据前提未满足’，不要把真实 secret 放入截图或聊天。

5. 执行第一轮：单台设备 Discovery

推荐先使用 Quick Discovery 对单个 IP 执行。如果当前实例没有 Quick Discovery 或现场标准要求使用 Schedule，就建立只包含一个 IP 的临时/PoC Schedule。第一轮不要输入整个 subnet，也不要同时输入 Palo Alto 和 FortiGate。

5.1 设备 1：Palo Alto 或 FortiGate

1. 确认设备 1 的管理 Private IP、设备类型、SNMP Credential 名称和可使用的 PoC MID Server。

2. 进入 Discovery / Quick Discovery（或现场规定的等价入口）。

3. Target 输入单个设备 IP；MID Server 选择已验证为 Up 的 PoC MID Server。

4. 选择 SNMP Credential；如果页面还有 SSH/HTTPS Credential，第一轮先按已确认的 Discovery 需求填写，不要自行添加未知凭据。

5. 执行前截图：目标 IP、MID Server、Credential 名称、执行入口和时间。不要截 secret。

6. 点击执行后记录 Discovery Status 的 Number、状态、开始时间和结束时间。

7. 打开该次 Discovery 的详情和 Discovery Log，确认是否经过识别、分类、SNMP 读取、写入 CI 等阶段。

8. 从结果中打开代表设备 CI，记录 Name、Manufacturer、Model、Serial Number、IP、sys_id、sys_class_name 和 discovery_source。

第一轮的停止点 如果单台设备在 Classification 或 Authentication 阶段失败，先停下来排查，不要马上添加第二台设备。 如果 Discovery Completed 但 CI 中关键字段为空，也先保存结果并确认实际 Pattern/设备 MIB 支持情况，再决定是否补充 SSH/HTTPS。

5.2 设备 2：另一种厂商设备

1. 确认设备 1 的结果和证据已经保存，再输入设备 2 的单个 IP。

2. 尽量使用相同的 MID Server 和同一类只读 SNMP 版本，保证两台结果可比较；如果 Credential 不同，记录差异。

3. 按 5.1 的相同步骤执行，保存第二台设备的 Status、Log、代表 CI 和字段结果。

4. 不要因为设备 1 成功就默认设备 2 的 SNMP、管理口、Pattern 和字段结果相同。

6. 扩大范围前的 Schedule 验证

两台设备单独成功后，才进行范围验证。范围验证的目标是确认以后能把两台设备放在同一个 PoC Schedule 中，而不是验证整个 subnet 的扫描能力。

| 设置项 | 建议值 | 检查点 |
| --- | --- | --- |
| Target | 只写入两台设备的 IP 或最小 IP range | 不包含 ITOM2/3 普通 VM 或公司共用地址 |
| MID Server | 选择已验证为 Up 的 PoC MID Server | 避免选择未知的绿色/Up 记录；确认 Host 与本 PoC VM 对应 |
| Credential | SNMP 只读 credential；必要时再补 SSH/HTTPS | 名称正确、secret 不在证据中 |
| Schedule 时间 | PoC 时间窗内手动执行或短周期 | 避免与其他大量 Discovery 同时运行 |
| 命名 | ND-PoC-PaloAlto-YYYYMMDD / ND-PoC-FortiGate-YYYYMMDD | 名称能看出对象和用途 |

6.1 两台设备同时执行

1. 建立或确认只覆盖两台设备的 PoC Schedule，保存范围和设置截图。

2. 执行一次，不要修改设备配置或 Credential。

3. 比较单台执行与两台执行的状态、CI 数量、失败目标和执行耗时。

4. 确认两台设备各自的 CI 仍然可以通过 IP/Name/sys_id 区分，没有互相覆盖。

5. 如果出现重复 CI 或错误归并，保存结果，不要直接删除；先记录 IRE、Identification Rule 和 source 信息。

| 范围验证项目 | 期待结果 | 实际记录 |
| --- | --- | --- |
| 设备数量 | 输入 2 台，结果中能找到 2 个目标或有明确失败理由 | <填写> |
| 厂商区分 | Palo Alto / FortiGate 的厂商或型号字段可区分 | <填写> |
| IP 区分 | 每台 CI 对应自己的管理 IP | <填写> |
| MID 选择 | 同一个 PoC MID Server 执行成功 | <填写> |
| CI 重复 | 没有无法解释的重复 CI | <填写> |

7. 在 ServiceNow 中确认执行结果

执行完成后至少要看三类画面：Discovery Status/Log、目标 CI、CI 的相关列表或关系。只看到‘Completed’不能证明字段和 CI 关系都正确。

7.1 Discovery Status / Log

| 确认位置 | 看什么 | 保存什么 |
| --- | --- | --- |
| Discovery Status | 状态、目标 IP、MID Server、开始/结束时间、错误和 Warning | ND-07_Status_<vendor>.png |
| Discovery Log | Classification、Authentication、SNMP/Probe/Pattern、写入 CI 的阶段 | ND-08_Log_<vendor>.png |
| Pattern/Probe 详情（如有） | 实际使用的 Pattern/Probe 名称、步骤和失败信息 | ND-09_ExecutionDetail_<vendor>.png |
| MID Server | Status、Host、Version、Capabilities | ND-03_MID_Up.png |

7.2 CMDB 中优先查看的表和字段

| 优先级 | 入口/表 | 确认内容 | 注意 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | cmdb_ci（基表/Configuration Items 入口） | Name、sys_id、sys_class_name、IP/Host、discovery_source、最后更新时间 | 先确认 CI 是否存在以及真实 class |
| 2 | sys_class_name 指向的网络设备子类 | 厂商、型号、序列号、版本、管理 IP 等设备字段 | 以当前实例实际 class 为准，不要预先写死 |
| 3 | cmdb_ci_netgear 或实例实际 Network Gear class | 设备基本属性、厂商/型号、设备类别 | 可能是父类或实际落表 class，需看 CI 的 sys_class_name |
| 4 | cmdb_ci_ip_address / 相关 IP 记录 | 管理 IP 与设备 CI 的关联 | 确认 IP 是否归属于正确设备 |
| 5 | cmdb_rel_ci / Related Items | 设备与接口、IP、其他 CI 的关系 | 关系是否建立取决于 Pattern、MIB 和版本 |
| 6 | sys_object_source（如启用/可见） | 来源标识、源数据关联 | 用于排查重复 CI 和来源，不一定在普通表单直接显示 |

表名和字段的使用方法 建议从 Configuration > All 找到代表 CI，打开表单后先看 Class、sys_id、discovery_source，再通过 Related Items 查看关系。不要只根据导航栏名称判断最终落表。 如果没有看到某个厂商专用 class，不要立刻判断 Discovery 失败。先确认设备 CI 是否写入父类、当前 Class Model 是否启用、实际 Pattern/Probe 是否支持该字段。 CMDB 中的记录不能单独证明本次执行写入。要与本次 Discovery Status 的时间、目标 IP、discovery_source 和日志一起核对。

7.3 每台设备至少保存的字段

| 字段组 | 建议记录 |
| --- | --- |
| 身份 | Name、sys_id、sys_class_name、discovery_source |
| 网络 | 管理 IP、IP 记录 sys_id、接口/端口数量（如果取得） |
| 设备 | Manufacturer、Model、Serial Number、OS/firmware version（如果取得） |
| 来源 | Discovery Status Number、执行时间、MID Server、Credential 名称 |
| 关系 | 设备 -> IP、设备 -> Network Adapter/Interface 等 Related Items |

8. 判定标准与对照结果

| 判定 | 标准 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| OK | 单台目标可访问；Discovery 完成；设备 CI 存在；厂商/型号或管理 IP 至少一项关键属性正确；来源和时间可追溯 | 保存完整证据，继续第二台 |
| 部分成功 | CI 已写入，但字段缺少、关系未建或只取得父类信息 | 保存现状，确认 Pattern/MIB/Class Model 后再决定补充验证 |
| NG | 目标不可达、SNMP 认证失败、无法分类或没有任何 CI | 先按第 9 章排查；不要批量重跑 |
| 保留 | 由于许可证、设备审批、网络放通或凭据尚未完成，无法执行 | 记录前提未满足，不把未执行写成失败 |

8.1 Palo Alto / FortiGate 对照表

| 比较项 | Palo Alto 实际结果 | FortiGate 实际结果 | 判断 |
| --- | --- | --- | --- |
| SNMP 认证 | <填写> | <填写> | <相同/不同> |
| Discovery 状态 | <填写> | <填写> | <OK/NG> |
| CI class / sys_class_name | <填写> | <填写> | <填写> |
| 厂商/型号 | <填写> | <填写> | <正确/部分/未取得> |
| 管理 IP | <填写> | <填写> | <正确/错误> |
| 序列号/版本 | <填写> | <填写> | <正确/未取得> |
| Related Items | <填写> | <填写> | <相同/不同> |
| 重复执行 | <同一 CI/新增 CI/未确认> | <同一 CI/新增 CI/未确认> | <填写> |

关于‘同一 CI’ 重复执行后应使用 sys_id 和关键识别字段判断是否更新了原 CI，而不是只看 Name。若出现新增 CI，保留两次执行时间和相关 source/识别信息，交由 CMDB/IRE 负责人判断。 Palo Alto 和 FortiGate 的字段数量不同不一定是失败。对照时应先比较共同必需项，再单独记录厂商特有字段。

9. 常见失败和排查顺序

| 现象 | 优先确认 | 下一步 |
| --- | --- | --- |
| 目标完全没有结果 | 目标 IP、MID Server 是否正确；设备是否在线；NSG/上游 FW 是否阻断 | 从 MID Server 位置重新确认路由和设备侧命中日志 |
| SNMP Authentication 失败 | SNMP 版本、只读 community/v3 参数、允许的 source IP | 让设备负责人核对，不在聊天中传 secret |
| Classification 失败 | UDP/161 是否通；设备是否返回标准 SNMP OID；厂商 MIB/设备设置 | 保存 Log，确认当前 Release/Pattern 是否支持该设备 |
| Completed 但没有 CI | Status 详情、Pattern/Probe 执行结果、错误/Warning、写入权限 | 确认是否写入父类，查看实际 sys_class_name 和 CMDB 日志 |
| CI 有但厂商字段少 | 设备 SNMP MIB、Pattern/Probe、Class Model、版本差异 | 将其判为部分成功，先不要自行修改 Pattern |
| TCP 22/443 失败 | 是否真的需要该协议；设备是否只允许 SNMP；NSG/管理策略 | 只有日志明确要求时才申请补充端口 |
| 出现重复 CI | 两次执行的 IP、Name、Serial、sys_id、discovery_source、IRE 结果 | 保留证据，交给 CMDB/IRE 负责人确认后再清理 |
| Palo Alto 成功、FortiGate 失败（或相反） | 设备型号、SNMP 配置、MIB、Pattern 支持差异 | 按厂商分别记录，不把一台结果套用到另一台 |

9.1 建议的排查顺序

1. 确认 Discovery 目标 IP 没有写错，并且目标是管理 IP。

2. 确认所选 MID Server 为 Up，且它确实位于能够访问目标设备的网络位置。

3. 确认设备端 SNMP 服务、版本、只读权限和允许的 MID Server 源地址。

4. 确认 UDP/161 以及日志明确要求的 TCP/22、443 没有被 NSG/上游 FW/设备策略阻断。

5. 确认 ServiceNow Credential 名称、类型和版本与设备一致。

6. 最后再看 Pattern/Probe、Class Model、IRE 和 CMDB 字段，不要一开始就改 ServiceNow 配置。

10. 留痕目录、截图和实际结果

日本现场使用时，建议把 Azure/网络确认、ServiceNow 设置、Discovery 执行和 CMDB 结果放在同一个证据目录。文件名统一后，后续写总结资料会比较容易。

建议目录 Network_Device_Discovery_Evidence_YYYYMMDD\00_Input\01_Azure_Network\02_Device_Config\03_MID_Precheck\04_Credential\05_PaloAlto\06_FortiGate\07_Status_Log\08_CMDB\09_Compare\10_Troubleshooting

| 编号 | 建议文件名 | 保存内容 |
| --- | --- | --- |
| ND-01 | ND-01_Target_List.xlsx | 两台设备的厂商、管理 IP、Subnet、设备负责人、执行顺序；不含 secret |
| ND-02 | ND-02_Network_Approved.png | NSG/FW/路由或网络团队确认；含审批号时保留，敏感规则按要求遮挡 |
| ND-03 | ND-03_MID_Up.png | MID Server 名称、Host、Status、Version、Capabilities |
| ND-04 | ND-04_SNMP_Credential_NoSecret.png | Credential 名称、Type、更新时间；secret 完全不显示 |
| ND-05 | ND-05_PaloAlto_Scope.png | Palo Alto 单 IP、MID、Credential、执行入口 |
| ND-06 | ND-06_PaloAlto_Status.png | Palo Alto Discovery Status 和执行时间 |
| ND-07 | ND-07_PaloAlto_Log.png | Palo Alto Discovery Log/Pattern/Probe 结果 |
| ND-08 | ND-08_PaloAlto_CI.png | Palo Alto CI、class、sys_id、字段和 Related Items |
| ND-09 | ND-09_FortiGate_Scope.png | FortiGate 单 IP、MID、Credential、执行入口 |
| ND-10 | ND-10_FortiGate_Status.png | FortiGate Discovery Status 和执行时间 |
| ND-11 | ND-11_FortiGate_Log.png | FortiGate Discovery Log/Pattern/Probe 结果 |
| ND-12 | ND-12_FortiGate_CI.png | FortiGate CI、class、sys_id、字段和 Related Items |
| ND-13 | ND-13_Compare.png | 两台设备字段、CI、关系、重复执行结果对照 |
| ND-14 | ND-14_Troubleshooting.png | 错误、网络/设备确认、修正前后结果；不得保存 secret |

10.1 实际结果记录表

| 验证项 | Palo Alto | FortiGate | 判定 | 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标 IP / MID Server | <填写> | <填写> | OK / NG | <文件名> |
| SNMP 连接/认证 | <填写> | <填写> | OK / NG / 保留 | <文件名> |
| Discovery Status | <Number/状态/时间> | <Number/状态/时间> | OK / NG | <文件名> |
| CI class / sys_id | <填写> | <填写> | OK / NG / 部分 | <文件名> |
| 厂商/型号/IP | <填写> | <填写> | 正确 / 部分 / 未取得 | <文件名> |
| Related Items | <填写> | <填写> | OK / NG / 未确认 | <文件名> |
| 重复执行 | <填写> | <填写> | OK / NG / 未执行 | <文件名> |
| 最终结论 | <填写> | <填写> | OK / 部分 / NG / 保留 | <文件名> |

11. 官方参考资料和本次使用范围

本手册按 2026/07/22 可访问的 ServiceNow / Microsoft 官方资料和当前 PoC 设计整理。具体行为会受 ServiceNow Release、插件、Discovery Pattern、Class Model、设备 MIB、凭据和公司网络策略影响；执行时以当前实例和审批结果为准。

ServiceNow - Discovery overview: https://www.servicenow.com/docs/r/it-operations-management/discovery/discovery.html

ServiceNow - Discovery phases: https://www.servicenow.com/docs/r/it-operations-management/discovery/c_DiscoProcessFlows.html

ServiceNow - Available Discovery and Service Mapping Patterns: https://www.servicenow.com/docs/r/it-operations-management/discovery-and-service-mapping-patterns/available-patterns.html

ServiceNow - ITOM Visibility collected data: https://www.servicenow.com/docs/r/it-operations-management/itom-visibility/data-collected-by-itom-visibility.html

ServiceNow - MID Server: https://www.servicenow.com/docs/r/servicenow-platform/mid-server/mid-server.html

ServiceNow - CMDB table descriptions: https://www.servicenow.com/docs/r/servicenow-platform/configuration-management-database-cmdb/cmdb-tables-details.html

ServiceNow - Identification and Reconciliation Engine: https://www.servicenow.com/docs/r/servicenow-platform/configuration-management-database-cmdb/identification-and-reconciliation-engine.html

Microsoft - Azure built-in Reader role: https://learn.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/built-in-roles#reader

执行时的最小顺序 先确认设备管理 IP、SNMP、MID Server 和网络放通，再在 ServiceNow 使用单 IP 执行。 先完成 Palo Alto 或 FortiGate 中的一台，再执行另一台。每台设备都保存 Status、Log、CI 和关系证据。 最后用 sys_id、sys_class_name、discovery_source 和执行时间把 Discovery 结果与 CMDB 记录对应起来。